## Slide 1: 工作完成情况 ｜ 方法泛化方案
① 整体框架
  方法已在 Personal Agent 场景复现校准，迁移到 MetaClaw-Bench（另一篇论文的评测基准，30 天连续任务流）验证普适性——训练主干、损失公式、反向传播均未改动，
  只替换了信号来源：确定性 checker 取代主观判官、新增任务无关的中间步骤判官（右图橙/绿框）
② 目前进展
  K=6 冻结实验验证方法本身有效：Acc. 17.8%→37.3%，Compl. 0%→13.9%（首次非零）——但只训 6 天即冻结，是权宜之计，终极目标是训满完整 30 天
  针对训练后期崩溃这个问题，这两周做了两处关键修复、也发现了新的问题——详见下一页
本次仅迁移 RL 训练方法，不含 MetaClaw 技能库；模型与评测环境均不同，与论文各行为数量级参照

## Slide 2: 工作完成情况 ｜ 方法泛化方案（续）
① 已做的小修改
  OPD 反馈修复实验：训练流程从此前 day12 左右直接崩溃，延后到能持续跑完 day22（进程不再提前终止）
  进一步定位到确定性 checker 的一类结构性缺陷：部分检查是累计跨轮次计数，本轮做对也可能因更早轮次欠账被判负
  已设计并实现修复（只看本轮净增的判定口径），真实训练核实打分完全正确：4 个升级案例全部命中、0 个误判
旧逻辑：累计计数
round2 本轮写对
但历史欠账未补 → 判 FAIL ✗
新逻辑：本轮净增
round2 本轮写对
只看本轮新增文件 → 判 PASS ✓
官方 Acc./Compl. 判定口径不变，只改训练用的奖励信号
② 存在的问题
  但跑得更久不等于效果更好：OPD 反馈修复实验 day01-22 整体 Acc. 均值 31.0%，明显低于 K=6 冻结版本的 41.7%（-10.7 个百分点）
  day16 起差距持续扩大，day20-22 三天 Acc./Compl. 完全归零——右图逐日对比
  怀疑上游原因：中间步骤独立判官持续给超长 thinking 打正分，被反复强化
Chart: day01-22 逐日 Acc. / Compl.（%）：本次 vs K=6 冻结
| D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22
本次 Acc. | 45 | 53 | 62.5 | 55 | 71.8 | 40.7 | 15.8 | 39.8 | 29.7 | 38 | 36.7 | 28.2 | 34 | 23.9 | 13.3 | 35 | 17.9 | 20.8 | 18.2 | 0 | 0 | 0
K=6 Acc. | 40 | 53 | 71.2 | 53.3 | 83.3 | 63.2 | 21.2 | 37.9 | 49.4 | 46.4 | 40 | 31.5 | 37.5 | 25.8 | 22.3 | 46.7 | 27 | 36.1 | 35.3 | 35.6 | 36.7 | 29.5
本次 Compl. | 16.7 | 28.6 | 50 | 33.3 | 62.5 | 16.7 | 0 | 14.3 | 12.5 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14.3 | 0 | 0 | 0
K=6 Compl. | 16.7 | 28.6 | 62.5 | 33.3 | 75 | 40 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 12.5 | 14.3 | 20 | 0 | 0
③ 下一步计划
  中间步骤打分消融实验：保留中间步骤（样本量不变），奖励来源从判官分改为本轮最终确定性结果，验证上述假设
  终极目标：完整训满 30 天，用训练前后全程对比取代目前 K=6 这个权宜结果