## Slide 1: MetaClaw 方法泛化实验进展（一）
① 整体框架
  训练方法基于已验证过的 Hybrid RL（GRPO+OPD 混合损失），原样应用在 MetaClaw-Bench（30 天连续任务流的评测基准）上验证泛化性——训练主干、损失公式、反向传播均未改动，
  只替换了信号来源：确定性 checker 取代主观判官、新增任务无关的中间步骤判官（右图橙/绿框）
② 目前进展
  只训练到 day 6 实验验证方法本身有效：Acc. 17.8%→37.3%，Compl. 0%→13.9%（首次非零）——但只训到 day 6，是权宜之计，终极目标是训满完整 30 天
本次仅迁移 RL 训练方法，不含 MetaClaw 技能库；模型与评测环境均不同，与论文各行为数量级参照

## Slide 2: MetaClaw 方法泛化实验进展（二）
① 已做的小修改
  OPD 反馈修复实验：训练流程从此前 day12 左右直接崩溃，延后到能持续跑完 day22（进程不再提前终止）
  进一步定位到确定性 checker 的一类结构性缺陷：部分检查是累计跨轮次计数，本轮做对也可能因更早轮次欠账被判负
旧逻辑：累计计数
round2 本轮写对
但历史欠账未补 → 判 FAIL ✗
新逻辑：本轮净增
round2 本轮写对
只看本轮新增文件 → 判 PASS ✓
官方 Acc./Compl. 判定口径不变，只改训练用的奖励信号
② 存在的问题
  但跑得更久不等于效果更好：OPD 反馈修复实验 day01-22 整体 Acc. 均值 31.0%，明显低于只训练到 day 6 实验的 41.7%（-10.7 个百分点）
  day16 起差距持续扩大，day20-22 三天 Acc. 完全归零——右图逐日对比
  怀疑上游原因：中间步骤独立判官持续给超长 thinking 打正分，被反复强化
Chart: day01-22 逐日 Acc.（%）：OPD 反馈修复 vs 只训练到 day 6
| D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22
OPD 反馈修复 | 45 | 53 | 62.5 | 55 | 71.8 | 40.7 | 15.8 | 39.8 | 29.7 | 38 | 36.7 | 28.2 | 34 | 23.9 | 13.3 | 35 | 17.9 | 20.8 | 18.2 | 0 | 0 | 0
只训练到 day 6 | 40 | 53 | 71.2 | 53.3 | 83.3 | 63.2 | 21.2 | 37.9 | 49.4 | 46.4 | 40 | 31.5 | 37.5 | 25.8 | 22.3 | 46.7 | 27 | 36.1 | 35.3 | 35.6 | 36.7 | 29.5
③ 下一步计划
  中间步骤打分消融实验：保留中间步骤（样本量不变），奖励来源从判官分改为本轮最终确定性结果，验证上述假设
  终极目标：完整训满 30 天，用训练前后全程对比取代目前只训练到 day 6 这个权宜结果